FORMATO No. 01

PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

Pasantía 					                  Ayudante de Cátedra

Práctica pre profesional no remunerada                _          Ayudante de Investigación

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO:

- DATOS GENERALES:

  - DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN /COMUNIDAD

Nombre: U-LEARNINGCENTER ULC S.A.S

Actividad de la Empresa/ Institución: Planificación y Diseño de sistemas Informáticos que integran equipo y programas informáticos y Tecnología de las comunicaciones

Dirección: Vicente Mosquera 247 y pasaje N57C

Nombre: Fernando Sandino Jaramillo Cartagena

Función: Gerente de IT

Teléfonos: 0992706086		E- Mail: sandino.jaramilo@ulearningcenter.com

  - DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre: Ednan Josué Merino Calderón

Nº de Cédula: 1718972597				ID: L00387286

Teléfonos: 0987800233					E- Mail: ejmerino@espe.edu.ec

No. Créditos Aprobados: 345                               No. De horas de Prácticas Pre profesionales cumplidas: 264

  - DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

Nombre: Washington Eduardo Loza Herrera

Nº de Cédula: 1713756524				ID: L00329286

Teléfonos: 0999238772					E- Mail: wwloza@espe.edu.ec

- DURACIÓN:

25 / 08 / 2025

24 / 10 / 2025

14:00 pm / 20:00 pm

Fecha de Inicio  					Fecha de finalización

264

Horario Establecido 				Número total de horas

- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ:

- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: Prototipo de desarrollo y mejora de la plataforma educativa U-LEARNINGCENTER

- ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería en Software

- CRONOGRAMA DE TRABAJO:

| ÍTEM | DEPARTAMENTO/ ÀREA | ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN |
| --- | --- | --- |
| 1. | IT | Inducción a la empresa: Revisión de misión, visión, servicios y estructura organizacional de la empresa. Presentación general de la plataforma y su propósito educativo. |
| 2. | IT | Análisis del modelo de negocio de la empresa, identificación de roles principales (estudiantes, docentes, administradores) y su interacción. |
| 3. | IT | Navegación por el sistema actual, registro de funcionalidades principales y primeras observaciones de usabilidad. |
| 4. | IT | Revisión de módulos clave como login, inscripción a cursos y gestión de contenidos. Documentación inicial de funcionamiento. |
| 5. | IT | Reunión: Registro de hallazgos y observaciones del sistema actual |
| 6. | IT | Revisión de los hallazgos documentados en la Semana 1 y definición de prioridades para el prototipo. |
| 7. | IT | Elaboración de lista de mejoras a implementar en el prototipo, identificando módulos clave y funcionalidades críticas. |
| 8. | IT | Diseño preliminar de la arquitectura del sistema, indicando cómo se integrarán los módulos en el prototipo sin detallar flujos reales. |
| 9. | IT | Creación de bocetos o mockups de las pantallas principales del prototipo (login, registro, listado de cursos). |
| 10. | IT | Registro de decisiones tomadas, módulos seleccionados y descripción de la estructura del prototipo para guiar el desarrollo. |
| 11. | IT | Selección de módulos esenciales para el prototipo (login, registro, cursos, panel de administración) y documentación de sus objetivos. |
| 12. | IT | Creación del modelo entidad–relación del prototipo y asignación de campos principales para cada módulo. |
| 13. | IT | Creación del modelo entidad–relación del prototipo y asignación de campos principales para cada módulo. |
| 14. | IT | Simulación práctica del comportamiento de los módulos del prototipo, definiendo cómo interactúan entre ellos y con el usuario, preparando el desarrollo de la interfaz. |
| 15. | IT | Revisión de módulos, base de datos, entre otros ajustes iniciales. |
| 16. | IT | Registro de lineamientos de arquitectura y estructura de módulos. |
| 17. | IT | Especificación de funcionalidades, campos y comportamiento esperado de los módulos principales. |
| 18. | IT | Creación de boceto detallado del panel de administración, definiendo secciones y accesos.. |
| 19. | IT | Creación de boceto detallado del panel de administración, definiendo secciones y accesos. |
| 20. | IT | Análisis de diferencias entre plataforma existente y propuesta de prototipo, identificación de mejoras. |
| 21. | IT | Configuración del proyecto y creación de entorno de desarrollo. |
| 22. | IT | Desarrollo de pantallas y funcionalidades de registro de usuarios. |
| 23. | IT | Desarrollo y pruebas básicas del módulo de autenticación. |
| 24. | IT | Creación de pantallas y estructura inicial de cursos para el prototipo. |
| 25. | IT | Conexión básica de login, registro y gestión de cursos, pruebas iniciales de navegación. |
| 26. | IT | Evaluación de avances en módulos desarrollados, ajustes de diseño y correcciones iniciales. |
| 27. | IT | Desarrollo de funcionalidades para agregar y editar cursos en el prototipo. |
| 28. | IT | Desarrollo de funcionalidades para agregar y editar cursos en el prototipo. |
| 29. | IT | Desarrollo de funcionalidades para agregar y editar cursos en el prototipo. |
| 30. | IT | Conexión de todos los módulos desarrollados, asegurando consistencia y flujo básico.. |
| 31. | IT | Mejoras en diseño de pantallas, consistencia visual y facilidad de navegación. |
| 32. | IT | Mejoras en diseño de pantallas, consistencia visual y facilidad de navegación. |
| 33. | IT | Mejoras en diseño de pantallas, consistencia visual y facilidad de navegación. |
| 34. | IT | Revisión del prototipo, feedback. |
| 35. | IT | Implementación de funcionalidades básicas para administradores. |
| 36. | IT | Implementación de funcionalidades básicas para administradores. |
| 37. | IT | Creación de pantallas con información completa del curso en el prototipo. |
| 38. | IT | Registro de todos los cambios realizados en el prototipo durante la semana. |
| 39. | IT | Validación de coherencia entre módulos, funcionalidad y diseño |
| 40. | IT | Corrección de detalles de diseño, navegación y consistencia entre módulos. |
| 41. | IT | Corrección de detalles de diseño, navegación y consistencia entre módulos. |
| 42. | IT | Revisión y mejora de código de los módulos del prototipo: refactorización, optimización de consultas y ajustes de funcionalidad para un rendimiento más estable. Para un futuro despliegue |
| 43. | IT | Ajustes de diseño visual, consistencia de estilos, asegurando un uso eficiente de recursos para minimizar consumo y facilitar un próximo despliegue en producción. |
| 44. | IT | Presentación del prototipo al gerente de IT y representante legal, retroalimentación y aprobación del trabajo realizado. |

- INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS: ¿En qué grado el estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje? Seleccione la opción que considere correcta:

| RESULTADOS DEL APRENDIZAJE | ALTO | MEDIO | BAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nota: Aquí detallar los indicadores de los resultados del aprendizaje, mismos que serán propios de cada carrera de acuerdo con el Perfil de Egreso. |  |  |  |

- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Tutor Académico

Nombres y apellidos: Washington Eduardo Loza Herrera

CC: 1713756524

Tutor Empresarial

Nombres y apellidos: Fernando Sandino Jaramillo Cartagena

CC: 1715957609

Estudiante

Nombres y apellidos: Ednan Josué Merino Calderón

CC: 1718972597

Máximo 6 horas al día de lunes a viernes para prácticas pre profesionales. Las fechas deben coincidir con los datos del convenio específico.

Por favor consigne firma y sello  del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. Si es una ayudantía de cátedra o de investigación no aplica la firma del Tutor Empresarial /Institucional / Representante de la Comunidad.