FORMATO No. 01

PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE

Pasantía 					                  Ayudante de Cátedra

Práctica pre profesional no remunerada                _          Ayudante de Investigación

Servicio a la comunidad

CARRERA: Software

PERIODO ACADÉMICO:

- DATOS GENERALES:

  - DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN /COMUNIDAD

Nombre: U-LEARNINGCENTER ULC S.A.S

Actividad de la Empresa/ Institución: Planificación y Diseño de sistemas Informáticos que integran equipo y programas informáticos y Tecnología de las comunicaciones

Dirección: Vicente Mosquera 247 y pasaje N57C

Nombre: Fernando Sandino Jaramillo Cartagena

Función: Gerente de TI

Teléfonos: 0992706086		E- Mail: sandino.jaramilo@ulearningcenter.com

  - DATOS DEL ESTUDIANTE

Nombre: Ednan Josué Merino Calderón

Nº de Cédula: 1718972597				ID: L00387286

Teléfonos: 0987800233					E- Mail: ejmerino@espe.edu.ec

No. Créditos Aprobados: 345                               No. De horas de Prácticas Pre profesionales cumplidas: 264

  - DATOS DEL TUTOR ACADÉMICO

Nombre: Washington Eduardo Loza Herrera

Nº de Cédula: 1713756524				ID: L00329286

Teléfonos: 0999238772					E- Mail: wwloza@espe.edu.ec

- DURACIÓN:

25 / 08 / 2025

24 / 10 / 2025

14:00 pm / 20:00 pm

Fecha de Inicio  					Fecha de finalización

264

Horario Establecido 				Número total de horas

- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ:

- NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD: Propuesta de prototipo para plataforma educativa U-LEARNINGCENTER

- ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ingeniería en Software

- CRONOGRAMA DE TRABAJO:

| ÍTEM | DEPARTAMENTO/ ÀREA | ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS QUE SE EJECUTARÁN |
| --- | --- | --- |
| 1. | IT | Inducción a la empresa. |
| 2. | IT | Familiarización con la lógica de negocio |
| 3. | IT | Levantamiento de Requerimientos Funcionales |
| 4. | IT | Levantamiento de Requerimientos no Funcionales |
| 5. | IT | Reunión: Presentación de documentación, observaciones del sistema actual |
| 6. | IT | Elaboración de Diagrama de Casos de Uso |
| 7. | IT | Planificación de mejoras |
| 8. | IT | Definición de arquitectura del prototipo |
| 9. | IT | Documentación Arquitectura |
| 10. | IT | Reunión: Plan Prototipo |
| 11. | IT | Definición de módulos del prototipo |
| 12. | IT | Diseño preliminar de base de datos |
| 13. | IT | Revisión y ajuste de diseño de base de datos |
| 14. | IT | Diseño de interacción de módulos |
| 15. | IT | Reunión: Validación interna del diseño |
| 16. | IT | Documentación técnica del prototipo |
| 17. | IT | Revisión técnica del prototipo |
| 18. | IT | Mockup de panel administrativo I |
| 19. | IT | Mockup de panel administrativo II |
| 20. | IT | Reunión: Revisión comparativa diseño actual vs prototipo |
| 21. | IT | Inicio del desarrollo del prototipo |
| 22. | IT | Implementación de módulo de registro |
| 23. | IT | Implementación de módulo de login |
| 24. | IT | Desarrollo de módulo de administrador |
| 25. | IT | Integración inicial de módulos |
| 26. | IT | Reunión: Revisión del progreso del prototipo |
| 27. | IT | Implementación de módulo de creación de cursos |
| 28. | IT | Implementación de módulo de creación de cursos I |
| 29. | IT | Implementación de módulo de creación de cursos II |
| 30. | IT | Reunión: Integración de navegación general |
| 31. | IT | Ajustes de interfaz, usabilidad y corrección de errores I |
| 32. | IT | Ajustes de interfaz, usabilidad y corrección de errores II |
| 33. | IT | Ajustes de interfaz, usabilidad y corrección de errores III |
| 34. | IT | Reunión: Interfaz y Usabilidad. |
| 35. | IT | Desarrollo de módulo de gestión de usuarios I |
| 36. | IT | Desarrollo de módulo de gestión de usuarios II |
| 37. | IT | Desarrollo de vista de detalle de curso |
| 38. | IT | Documentación de mejoras aplicadas |
| 39. | IT | Reunión: Revisión General del Prototipo |
| 40. | IT | Ajustes finales del prototipo I |
| 41. | IT | Ajustes finales del prototipo I |
| 42. | IT | Optimización del código |
| 43. | IT | Optimización del código |
| 44. | IT | Reunión: Entrega de prototipo, revisión final |

- INDICADORES DE RESULTADOS ESPERADOS: ¿En qué grado el estudiante alcanzó los resultados de aprendizaje? Seleccione la opción que considere correcta:

| RESULTADOS DEL APRENDIZAJE | ALTO | MEDIO | BAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| Nota: Aquí detallar los indicadores de los resultados del aprendizaje, mismos que serán propios de cada carrera de acuerdo con el Perfil de Egreso. |  |  |  |

- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Tutor Académico

Nombres y apellidos: Washington Eduardo Loza Herrera

CC: 1713756524

Tutor Empresarial

Nombres y apellidos: Fernando Sandino Jaramillo Cartagena

CC: 1715957609

Estudiante

Nombres y apellidos: Ednan Josué Merino Calderón

CC: 1718972597

Máximo 6 horas al día de lunes a viernes para prácticas pre profesionales. Las fechas deben coincidir con los datos del convenio específico.

Por favor consigne firma y sello  del Tutor Empresarial para que el formato tenga validez. Si es una ayudantía de cátedra o de investigación no aplica la firma del Tutor Empresarial /Institucional / Representante de la Comunidad.