|  | ACTA DE REUNIÓN Proyecto: | Ingeniería de Requisitos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N.° de página: | 1 de 2 |

| Fecha: 16-10-2025 |  | Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Departamento de Ciencias de la Computación |  |  |  |  | # No. Acta: OGF_03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Evaluar el desarrollo del módulo de gestión de usuarios y la nueva vista de detalle de cursos, verificando la correcta integración con los módulos previos. Además, revisar la documentación de las mejoras aplicadas y establecer los lineamientos para los ajustes finales del prototipo. |  |  |  |  |  | Hora Inicial: 08H00 | Hora Final: 08H30 |
| Antecedentes: Tras la reunión del 8 de octubre, se completaron las mejoras de interfaz y usabilidad del sistema, consolidando la navegación general y corrigiendo errores visuales. Durante esta fase se avanzó con la implementación del módulo de gestión de usuarios y la vista detallada de cursos, enfocándose en la funcionalidad del perfil de administrador. Esta reunión tiene como fin validar dichos avances y planificar la última etapa de optimización del prototipo antes de su presentación final. |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenda: - Saludo de Inicio. - Revisión de avances en el módulo de gestión de usuarios. - Presentación de la vista de detalle de curso. - Evaluación de la documentación de mejoras aplicadas. - Discusión sobre coherencia entre módulos. - Definición de ajustes finales del prototipo. - Planificación de la reunión de revisión general. - Despedida y firma del acta. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se presentó el progreso del módulo de gestión de usuarios, el cual permite la administración básica de cuentas y privilegios dentro del prototipo. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se revisó la nueva vista de detalle de curso, destacando su diseño limpio y la correcta visualización de la información académica. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | El tutor académico resaltó la mejora en la consistencia visual general y sugirió continuar reforzando la alineación de los estilos entre módulos. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Se presentó la documentación de las mejoras aplicadas, la cual será incluida dentro del informe técnico del prototipo. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Se discutieron observaciones sobre la necesidad de optimizar consultas y simplificar parte del código antes del despliegue final. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Se definió que la siguiente semana se centrará en los ajustes finales de diseño, consistencia y optimización del rendimiento del sistema. |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPROMISO/ACCIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA TÉRMINO | FIRMA |  |  |
| 1 | Optimizar el código de los módulos desarrollados para mejorar el rendimiento general. |  | Josué Merino Calderón | 23/10/2025 |  |  |  |
| 2 | Ajustar el diseño visual y navegación de los módulos para reforzar la coherencia. |  | Josué Merino Calderón | 23/10/2025 |  |  |  |

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | CORREO | TELÉFONO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ednan Josué Merino Calderón | Estudiante | ejmerino@espe.edu.ec | 098 780 0233 |  |
| Washington Loza Herrera | Tutor Académico | wwloza@espe.edu.ec | 099 923 8772 |  |