|  | ACTA DE REUNIÓN Proyecto: | Ingeniería de Requisitos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N.° de página: | 1 de 2 |

| Fecha: 02-10-2025 |  | Lugar: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – Departamento de Ciencias de la Computación |  |  |  |  | # No. Acta: OGF_01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo: Presentar los avances logrados en la fase inicial del desarrollo del prototipo educativo, incluyendo la implementación de los módulos de registro, autenticación y panel administrativo, así como la integración básica entre ellos. |  |  |  |  |  | Hora Inicial: 08H00 | Hora Final: 08H30 |
| Antecedentes: Durante las semanas previas se completaron las actividades de diseño arquitectónico, documentación técnica del prototipo y el desarrollo de los primeros módulos funcionales (registro, login y gestión inicial de cursos). Esta reunión corresponde al primer seguimiento académico formal del proceso de desarrollo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Agenda: - Saludo de Inicio. - Revisión de la arquitectura implementada en el prototipo. - Presentación de los módulos funcionales desarrollados (registro, login, administración) - Revisión del diseño de base de datos de Firestore. - Observaciones del tutor sobre estructura y usabilidad. - Compromisos para la siguiente etapa de desarrollo. - Análisis de la situación y recomendaciones iniciales del tutor del proyecto. - Preguntas y dudas finales. - Despedida y firma del acta. |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Se presentó la estructura actual del proyecto desarrollada en Next.js, incluyendo la configuración del entorno y la organización de módulos principales. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Se mostraron los módulos de registro e inicio de sesión funcionando correctamente con validación de credenciales y control de roles básicos (estudiante, instructor, administrador). |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Se revisó el diseño del panel administrativo el cual ya cuenta con una estructura base para la gestión de usuarios y cursos. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Se discutió la integración del backend con Firebase, destacando el uso de colecciones jerárquicas y la planificación de subcolecciones para cursos y usuarios. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | El tutor sugirió mantener una estructura modular y escalable, y enfatizó la importancia de documentar los endpoints y las interacciones entre componentes. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Se acordó continuar con la implementación de la gestión de cursos y usuarios, y preparar un documento técnico actualizado para la próxima revisión. |  |  |  |  |  |  |
|  | COMPROMISO/ACCIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA TÉRMINO | FIRMA |  |  |
| 1 | Completar la implementación del módulo de creación y edición de cursos |  | Josué Merino Calderón | 01/10/2025 |  |  |  |

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

| NOMBRE | CARGO | CORREO | TELÉFONO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ednan Josué Merino Calderón | Estudiante | ejmerino@espe.edu.ec | 098 780 0233 |  |
| Washington Loza Herrera | Tutor Académico | wwloza@espe.edu.ec | 099 923 8772 |  |